Caso 9: Multitiendas Ancoa S.A.

Oferta técnica: informe y presentación 1

Manuel Aguilera

Alex Alfaro

Samira Becerra

Daniel Cepeda

Eliseo Guarda

Vicente Rosales

Martín Vásquez

Formulación de proyectos informáticos

Julio 2024

# RESUMEN

# ABSTRACT

# ÍNDICE GENERAL

RESUMEN	i

ABSTRACT	i

ÍNDICE GENERAL	ii

LISTA DE FIGURAS	iv

LISTA DE TABLAS	v

LISTA DE ALGORITMOS	vi

LISTA DE SÍMBOLOS	vii

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	viii

GLOSARIO Y TABLA DE SIGLAS	ix

TABLA DE CORRESPONDENCIA  SECCIÓN / SUBDOCUMENTO T-7 / PONDERACIÓN T-21	x

1. CAPÍTULO I - PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA	1

1.1. Identificación y perfil corporativo	1

1.2. Capacidades instaladas	1

1.3. Misión, visión y valores	1

1.4. Experiencia relevante (Formulario T-6)	1

1.5. Certificaciones institucionales y alianzas tecnológicas	1

1.6. Modelo de gobierno de calidad, seguridad y gestión del conocimiento	1

1.7. Frente de jefaturas asignado	1

2. CAPÍTULO II - RESUMEN EJECUTIVO Y COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA	2

2.1. Resumen ejecutivo	2

2.2. Contexto de la industria y de la compañía	2

2.3. La particularidad estructural: dos negocios, un mostrador	2

2.4. Dimensionamiento del problema por dominio	2

2.5. Mapa de actores y grupos de interés	2

2.6. Supuestos declarados del análisis	2

2.7. Síntesis del problema central	3

3. CAPÍTULO III - ESQUEMA DE SOLUCIÓN Y ALCANCE	4

3.1. Idea fuerza	4

3.2. Resolución de las decisiones pendientes del Cap. 16	4

3.3. Módulos funcionales de la solución	4

3.4. Diagrama conceptual de solución	4

3.5. Objetivos del proyecto	4

3.6. Alcance por etapa (Etapa 1 / Etapa 2)	4

3.7. Exclusiones, supuestos y restricciones	4

3.8. Catálogo de requerimientos funcionales	4

3.9. Catálogo de requerimientos no funcionales	4

3.10. Estrategia de apoyo de grupos de interés	4

3.11. Criterios de aceptación del alcance	4

3.12. Muestra de matriz de trazabilidad (T-12)	4

4. CAPÍTULO IV  ARQUITECTURA LÓGICA Y FÍSICA DE LA SOLUCIÓN	5

4.1. Arquitectura lógica	5

4.2. Arquitectura física	5

5. CAPÍTULO V  MODELO Y GESTIÓN DE DATOS	7

5.1. Dominio de información	7

5.2. Frontera de datos entre retail y filial emisora	7

5.3. Paradigma de persistencia por dominio (CAP explícito)	7

5.4. Modelo del dato de existencia y disponible-para-vender	7

5.5. Trazabilidad del precio publicado	7

5.6. Modelo de evidencia de consentimiento	7

5.7. Estrategia de migración, saneamiento y conciliación	7

5.8. Retención, archivado y ciclo de vida	7

5.9. Estrategia de desempeño	7

5.10. Separación entre almacenamiento transaccional y analítico	7

6. CAPÍTULO VI  CARTERA DE CINCO INNOVACIONES	8

6.1. Criterio de selección de la cartera	8

6.2. Ficha de innovación  Tipo 1: Producto	8

6.3. Ficha de innovación  Tipo 2: Proceso	8

6.4. Ficha de innovación  Tipo 3: Arquitectura / Tecnología	8

6.5. Ficha de innovación  Tipo 4: Modelo de negocio	8

6.6. Ficha de innovación  Tipo 5: UX / Sostenibilidad	8

6.7. Trazabilidad de la cartera	8

6.8. Declaración de investigación pendiente	8

A. CAPÍTULO VII  ANEXOS DEL INFORME 1	9

A.1. Registro consolidado de supuestos	9

A.2. Memoria de cálculo del dimensionamiento	9

A.3. Referencias bibliográficas (APA 7ª ed.)	9

A.4. Formularios anexos (T-6, T-19)	9

A.5. Tabla de trazabilidad interna	9

CONTROL DE REVISIÓN FINAL	10

# LISTA DE FIGURAS

# LISTA DE TABLAS

# LISTA DE ALGORITMOS

# LISTA DE SÍMBOLOS

# DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

# GLOSARIO Y TABLA DE SIGLAS

# TABLA DE CORRESPONDENCIA  SECCIÓN / SUBDOCUMENTO T-7 / PONDERACIÓN T-21

# 1. CAPÍTULO I - PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

## 1.1. Identificación y perfil corporativo

razón social, giro, años de operación, dotación por especialidad.

Multitiendas Ancoa S.A. es una sociedad anónima cerrada que inició sus operaciones en 1972, dedicada al comercio minorista por departamentos. La cobertura operativa de la organización comprende veintidós tiendas distribuidas en once regiones, dos centros de distribución, un canal de comercio electrónico inaugurado en 2019 y un marketplace de terceros integrado en 2022. Su modelo de negocio posee una condición jurídica particular, operando simultáneamente como tienda minorista (representando el 87% de sus ingresos) y como emisor de crédito sujeto a fiscalización (10% de sus ingresos). La dotación de personal abarca aproximadamente 6.400 colaboradores, escalando a 8.300 durante los periodos estacionales de mayor demanda. Esta dotación se distribuye por especialidad técnica y operativa, incluyendo 3.820 vendedores de piso y cajeros, 320 colaboradores en el negocio financiero y un equipo de tecnologías de la información compuesto por 46 profesionales.

Cifras clave de la operación (ejercicio 2025 1er semestre 2026):

| Ámbito | Dato |
| --- | --- |
| Tiendas | 22 en 11 regiones (14 en malls, 8 a la calle, 1 insignia en Santiago con 17 % de la venta presencial) |
| Superficie de sala | 96.000 m² |
| Centros de distribución | 2 (RM, 42.000 m² con WMS desde 2016; Concepción, 9.000 m², opera con planillas) |
| Referencias activas | 458.000 (268.000 propias + 190.000 de marketplace) |
| Proveedores / vendedores marketplace | 940 / 310 |
| Documentos de venta al año | ≈ 31.000.000 |
| Pedidos canal en línea | ≈ 1.900.000/año (19 % de la venta; 41 % se retiran en tienda, 17 % se despachan desde tienda) |
| Tarjetas emitidas | 1.380.000, de las cuales 620.000 con saldo vigente |
| Colocaciones de la tarjeta | $186.000 millones |
| Dotación | ≈ 6.400 personas (hasta 8.300 en peak); 3.820 vendedores y cajeros; rotación anual 62 % |
| Terminales móviles en sala | 640 compartidos para 3.820 personas (no hay dispositivo por vendedor) |
| Plataformas / integraciones | 9 plataformas de 6 proveedores, unidas por 14 interfaces punto a punto; nadie posee el mapa completo |
| Área TI | 46 personas |
| Errores de inventario | 12,4 % de las referencias auditadas en conteo cíclico (meta: bajo 2 %) |
| Merma desconocida | 1,9 % de la venta ≈ $7.800 millones/año |
| Peak de junio | 104.000 pedidos en 3 días = 22 días de venta en línea normal |

## 1.2. Capacidades instaladas

fábrica de software, célula de datos, célula de ciberseguridad, mesa de servicio.

Para dar respuesta a los desafíos operativos de Multitiendas Ancoa S.A., Only Simple Solutions dispone de capacidades técnicas especializadas y alineadas con la complejidad del entorno:

- Fábrica de software: Capacidad comprobada para la modernización de sistemas legados y la unificación de ecosistemas fragmentados, abordando de manera directa el desafío de consolidar las nueve plataformas actuales y las catorce integraciones punto a punto carentes de documentación.

- Célula de datos: Especialización en el gobierno, saneamiento y procesamiento de grandes volúmenes transaccionales. Esta célula está capacitada para gestionar los 31 millones de documentos de venta anuales y estructurar arquitecturas analíticas que mitiguen el error cíclico del 12,4% en los registros de inventario.

- Célula de ciberseguridad: Equipos expertos en arquitecturas de red y resguardo de infraestructura crítica. Estas capacidades se orientan a resolver las brechas del centro de datos de 140 m² del mandante, implementar la segmentación de red faltante en trece tiendas y garantizar la separación lógica inquebrantable entre los datos del retail y los del negocio financiero.

- Mesa de servicio: Operación de soporte multinivel diseñada para entornos de misión crítica y alta rotación. Se encuentra preparada para asistir a los equipos de tienda, absorber la tasa de rotación anual del 62% y coordinar funcionalmente la coexistencia con los 1.100 repositores externos.

## 1.3. Misión, visión y valores

enfoque en continuidad operacional de misión crítica y cumplimiento normativo.

Nuestra misión en Only Simple Solutions es proveer servicios tecnológicos que aseguren la continuidad operacional de misión crítica, permitiendo a Ancoa S.A. honrar cabalmente sus promesas fundamentales frente al mercado: disponibilidad certera de inventario, exactitud de precios, cumplimiento de los plazos de entrega y transparencia en las condiciones crediticias. Nuestra visión consiste en consolidar plataformas resilientes que armonicen el desempeño comercial con un estricto cumplimiento normativo. Los valores que guían nuestra operación enfatizan la probidad corporativa, la protección integral de los derechos de los consumidores y el respeto absoluto por las restricciones legales, garantizando de manera incondicional la separación técnica y regulatoria entre el comercio minorista y la emisión de crédito fiscalizado.

## 1.4. Experiencia relevante en la industria del caso

al menos tres proyectos finalizados y en operación en los últimos cinco años (retail con operación desconectada, emisor de crédito fiscalizado, omnicanalidad).

Nuestra empresa acredita un historial sólido de proyectos finalizados y en operación durante los últimos cinco años, cumpliendo con los estándares de idoneidad exigidos. Nuestra experiencia específica aplicable al caso Ancoa S.A. incluye:

- Retail con operación desconectada: Despliegue de soluciones de punto de venta (POS) y control de tienda con arquitecturas tolerantes a fallas, garantizando un mínimo de 8 horas continuas de operación autónoma sin enlace externo para procesos de venta y cobro.

- Emisor de crédito fiscalizado: Modernización de plataformas de originación y evaluación crediticia para entidades reguladas. Implementación de mecanismos estructurados para la captura, acreditación y retención segura a diez años de la evidencia del consentimiento informado en repactaciones y nuevas líneas de crédito.

- Omnicanalidad y logística distribuida: Implementación de sistemas de inventario consolidado para soportar el cumplimiento de pedidos mediante despacho desde tienda física y la integración sistémica de las operaciones logísticas y de devoluciones de vendedores de marketplace de terceros.

## 1.5. Certificaciones institucionales y alianzas tecnológicas vigentes

ISO 9001, ISO/IEC 27001, PCI-DSS. (Copiar del caso, o con claude.)

La gobernanza del contrato y la ejecución técnica estarán dirigidas por un equipo experto con dedicación exclusiva:

- Jefe de Proyecto: Líder responsable de la ejecución integral, el cumplimiento del cronograma obligatorio de 56 meses y la administración de los riesgos durante las cinco ventanas de congelamiento operacional anuales.

- Arquitecto de Solución: Encargado de diseñar el modelo de despliegue híbrido, gobernar las interfaces de integración y definir el algoritmo para calcular el disponible para la venta considerando el error basal del inventario.

- Encargado de Seguridad: Responsable del diseño criptográfico, la segregación técnica de la red de tiendas y la implementación documental y física de la frontera entre los datos comerciales y crediticios.

- Líder de Datos: Profesional a cargo de la arquitectura de la información, responsable directo de la migración segura y sin divergencia de la cartera viva de 620.000 clientes con saldo.

- Líder de Implantación: Director de la gestión del cambio organizacional, responsable de planificar las marchas blancas y orquestar las capacitaciones adaptadas a los operarios de tienda, vendedores a comisión y repositores de terceros.

## 1.6. Frente de jefaturas asignado

nómina y rol de Jefe de Proyecto, Arquitecto de Solución, Encargado de Seguridad, Líder de Datos, Líder de Implantación.

El equipo clave asignado con dedicación exclusiva para la implementación de Multitiendas Ancoa S.A. está liderado por:

- Jefe de proyecto: Vicente Rosales Miranda

- Arquitecto de solución:

- Encargado de solución:

- Líder de datos:

- Líder de implantación:

# 2. CAPÍTULO II - RESUMEN EJECUTIVO Y COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA

## 2.1. Resumen ejecutivo

Multitiendas Ancoa S.A. es una cadena de tiendas por departamento chilena, sociedad anónima cerrada, en operación desde 1972, con ingresos consolidados de $474.000 millones. Vende vestuario, calzado, electrohogar, línea blanca, deco, juguetería y belleza. Abrió su canal en línea en 2019 y un marketplace de terceros en 2022.

Pero Ancoa no es solo un retailer. Es, simultáneamente, un comercio y un emisor de crédito fiscalizado: el negocio financiero se desarrolla a través de una filial emisora de tarjeta de casa comercial, sujeta a la fiscalización de la autoridad del mercado financiero. La estructura de ingresos se divide en: retail propio 87 %, negocio financiero 10 %, comisiones de marketplace 3 %. La tarjeta propia participa en el 38 % de la venta de tiendas.

### 2.1.1. Por qué licita

La licitación surge de tres hechos concretos:

- Junio 2026 evento de comercio electrónico. Se recibieron 104.000 pedidos en tres días. El sitio aguantó. Pero 2.840 pedidos no se pudieron cumplir: el sistema decía que había existencia y no la había. Se cancelaron todos, muchos comprados a precio de campaña ya inexistente. Siguieron 1.900 reclamos formales y un procedimiento abierto por la autoridad de protección del consumidor. La gerenta general lo resumió ante el directorio: el sistema dice cosas que no son ciertas, y la compañía lleva años decidiendo sobre eso.

- Febrero 2026 fiscalización de precios. Se revisaron 120 productos en 4 tiendas y en el 11 % de los casos el precio cobrado no era el exhibido. Causa: los precios se cambian centralmente varias veces al día (hasta 400.000 eventos de precio en un día de campaña) y las etiquetas físicas se reemplazan de noche, a mano, con una lista impresa al cierre. Nadie sabe, en un instante dado, cuántas de las 310.000 etiquetas están equivocadas.

- Mayo 2026 el hallazgo de cumplimiento. Una revisión interna encontró 1.240 repactaciones de 2025 sin evidencia recuperable del consentimiento del cliente. No hubo fraude: la aceptación era verbal, por teléfono, y las grabaciones se conservaban 90 días. La autoridad del mercado financiero instruyó un plan de remediación cuyo último hito vence en 2029 el mismo año en que el proveedor de la plataforma de originación y cobranza (en operación desde 2011) termina su soporte.

### 2.1.2. Ancoa establece 4 promesas diariamente

- Que el producto existe (y el conteo cíclico dice que el 12,4 % del registro está mal).

- Que el precio es el exhibido (y la fiscalización encontró 11 % de discrepancia).

- Que la entrega llega en la fecha ofrecida (y un pedido no tiene un estado único: el mesón de atención no ve los pedidos del canal en línea).

- Que las condiciones del crédito son las informadas (y la entrega de información precontractual no tiene registro estructurado).

Las cuatro se apoyan en registros que la propia compañía sabe imprecisos, y ninguna puede acreditarse después. El objetivo del proyecto no es corregir esos registros “eso toma años” sino permitir que la compañía haga promesas que pueda cumplir y, sobre todo, demostrar ante una autoridad. Quien lea este caso como "un sistema de inventario" habrá entendido mal el encargo.

### 2.1.3. Doble naturaleza jurídica: por qué es la restricción central

Ancoa es dos negocios con dos regímenes jurídicos bajo un mismo techo. Comparten el cliente, el mostrador, el vendedor y la marca; no comparten las obligaciones ni pueden compartir libremente los datos:

- El retail responde a la Ley N° 19.496 de Protección del Consumidor: garantía legal, derecho a retracto, información de precios, prohibición de derivar al consumidor al fabricante.

- La filial emisora responde al régimen de emisores de tarjetas de casa comercial, fiscalizado por la autoridad del mercado financiero: gobierno corporativo, control interno, información precontractual, carga anual equivalente, consentimiento acreditable en repactaciones, prevención de lavado de activos.

- Sobre ambos opera la Ley N° 21.719 de Protección de Datos Personales (vigencia plena 1 de diciembre de 2026), especialmente respecto del uso del comportamiento de pago con finalidad comercial y del perfilamiento.

Hoy la filial emisora comparte centro de datos, red y equipo de TI con el retail, y la separación lógica está implementada de forma parcial y no documentada. El directorio dejó consignado en acta, a petición de la contralora, que ninguna solución que trate ambos negocios como uno solo, o que borre la separación entre sus datos, será aceptada, por buena que sea comercialmente.

Por qué es la restricción central y no un requisito más: toda decisión de arquitectura de este caso tropieza tarde o temprano con esa frontera. La vista unificada de cliente que quiere marketing (la misma persona existe varias veces, con identificadores distintos, en las nueve plataformas), la evaluación crediticia en 10 segundos en caja, el uso del comportamiento de pago para segmentar (conjunto de datos que la filial emisora genera al administrar el crédito de una persona. Ej: paga a tiempo sus cuotas?), la operación de crédito offline en tienda todas cruzan la línea. La consecuencia práctica para el equipo es de secuencia: la separación debe estar implementada y verificada antes de construir cualquier vista unificada de cliente (Cap. 13.3, condición 7). Esto ordena la EDT, el cronograma y la arquitectura, no solo el capítulo de seguridad.

### 2.1.4. El encargo y sus límites

Duración: contrato de 56 meses. “Hay solapamiento crítico de recursos en los meses 13 - 15 y 19 - 20.”

- Etapa 1: desarrollo meses 1 - 12, marcha blanca 13 - 15, producción mes 16.

- Etapa 2: desarrollo 13 - 18, marcha blanca 19 - 20, producción mes 21.

- Operación: 36 meses (21 - 56).

Restricciones no negociables (Cap. 10), resumidas: separación auditable de ambos negocios; consentimiento recuperable en toda repactación; información precontractual acreditada antes de la aceptación; precio cobrado = precio exhibido, con capacidad de probar qué precio estaba publicado en un instante dado; la tienda debe vender y cobrar hasta 8 horas sin enlace (si se pierde conexión con la red, el sistema debe funcionar por 8h continuas); el ERP se mantiene como único emisor de documentos tributarios; la garantía legal se ejerce ante Ancoa, sin derivación.

Cinco ventanas de congelamiento: Navidad (1 nov - 6 ene), evento de e-commerce (3 días mayo/junio + semana previa), Black Friday (última semana de noviembre), Día de la Madre (2ª semana de mayo), Vuelta a clases (última semana de enero a 1ª de marzo).

Lo que NO se pide (Cap. 11), pero con lo que hay que convivir: reemplazar el ERP; instalar etiquetas electrónicas (sí evaluarlas y costearlas); comprar dispositivos móviles (sí especificar cuántos y de qué tipo); desarrollar la plataforma de marketplace (sí integrarla y medirla); operar cobranza judicial (iniciar demandas); sustituir la última milla; construir infraestructura física.

El hardware lo adquiere el CLIENTE; el proponente especifica.

Adicionalmente, el caso deja 25 decisiones deliberadamente sin resolver (numeral 16.1) que el proponente debe resolver y declarar como supuestos fundamentados entre ellas, el comportamiento del otorgamiento de crédito en modo desconectado.

### 2.1.5. Lo que se evalúa, en una frase

Que el equipo entienda que aquí no hay un sistema legado sino un tejido de nueve plataformas y catorce interfaces nocturnas cuyo mapa nadie posee, que la compañía son dos negocios con dos regímenes y un solo mostrador, y que el problema común es hacer cuatro promesas diarias sobre registros imprecisos que después no puede acreditar. Levantar el mapa de integraciones es parte del trabajo, no un insumo que entregue el cliente.

## 2.2. Contexto de la industria y de la compañía

cobertura, cifras de operación, estructura del ingreso.

Multitiendas Ancoa S.A. es una sociedad anónima cerrada que inició sus operaciones en 1972 y participa en la industria del comercio minorista por departamentos. Su red física abarca 22 tiendas distribuidas en 11 regiones y 2 centros de distribución, sumando un total de 96.000 m² de sala de venta. Esta infraestructura física se divide en 14 tiendas ubicadas dentro de centros comerciales y 8 tiendas con salida directa a la calle, abarcando desde una gran tienda insignia en Santiago (que concentra el 17% de la venta presencial) hasta formatos más pequeños y aislados como el local de Coyhaique. En el ecosistema digital, la compañía abrió su canal en línea en 2019 y un marketplace en 2022, logrando que el canal digital represente actualmente el 19% de la venta total, con una clara tendencia al crecimiento.

Cifras de Operación y Fuerza Laboral La magnitud de la operación se refleja en la emisión de aproximadamente 31.000.000 de documentos de venta al año y la administración de un catálogo compuesto por 268.000 referencias activas propias y 190.000 provenientes de los 310 vendedores externos del marketplace. Para sostener este volumen, la compañía cuenta con una dotación base de 6.400 trabajadores, la cual escala hasta 8.300 personas durante los peaks de noviembre y diciembre. De este total, 3.820 personas corresponden a vendedores de piso y cajeros, un segmento crítico que presenta una alta rotación anual del 62% y que opera con severas limitaciones tecnológicas, compartiendo únicamente 640 terminales móviles en sala. Además, en la sala de ventas operan cerca de 1.100 repositores externos sobre los cuales la empresa no tiene control laboral directo.

Estructura del Ingreso y Dimensión Financiera La compañía reporta ingresos consolidados por $474.000 millones. Su estructura de ingresos confirma que opera bajo un modelo de negocios mixto, distribuyéndose de la siguiente manera: un 87% proviene del retail propio, un 10% del negocio financiero y un 3% de las comisiones del marketplace. A pesar de representar solo una décima parte de los ingresos, el brazo financiero de Ancoa tiene un peso estratégico y de riesgo regulatorio masivo: la filial emisora fiscalizada administra un stock de colocaciones de $186.000 millones y cuenta con 1.380.000 tarjetas emitidas (620.000 de ellas con saldo vigente). La dependencia comercial de este instrumento es profunda, ya que la tarjeta propia participa en el 38% de todas las ventas presenciales de las tiendas.

## 2.3. La particularidad estructural: dos negocios, un mostrador

frontera jurídica entre retail y filial emisora fiscalizada.

La dualidad del negocio: la mayor complejidad estructural de Multitiendas Ancoa S.A. no radica en su volumen transaccional, sino en su naturaleza dual: la compañía es, de manera simultánea, una tienda minorista comercial y un emisor de crédito fiscalizado. Estos dos negocios operan bajo regímenes jurídicos completamente distintos, pero en la práctica comparten el mismo espacio físico (la tienda), el mismo punto de contacto (el mostrador y la caja), el mismo vendedor y, lo más crítico, el mismo cliente final. El negocio financiero se desarrolla legalmente a través de una filial emisora que está sujeta a la estricta fiscalización de la autoridad del mercado financiero, lo que impone reglas severas sobre cómo se captura, procesa y almacena la información.

El conflicto por los datos y la segregación lógica: esta convivencia en el mismo mostrador genera una tensión permanente entre los incentivos comerciales y el cumplimiento normativo. Por un lado, el área de marketing del retail busca utilizar el comportamiento de pago y el historial crediticio de los clientes para segmentar ofertas y campañas de la tienda. Por otro lado, la Contraloría advierte que el uso de dicha información para fines comerciales es jurídicamente inviable sin un control estricto, dado que esos datos fueron recogidos bajo un negocio regulado y con una finalidad específica (evaluación de riesgo financiero).

La fragilidad actual: en la situación actual, esta frontera jurídica no tiene un correlato tecnológico sólido. La filial emisora y el negocio de retail comparten el mismo centro de datos, la misma red y el mismo equipo de tecnologías de información. La separación lógica entre ambos ámbitos está implementada solo de forma parcial y carece de documentación o mecanismos técnicos que impidan cruces no autorizados.

La "Línea Roja" del directorio: Ante el riesgo de que una fusión indebida de datos provoque sanciones por parte de los organismos reguladores (tanto de protección del consumidor como del mercado financiero), la gerencia general y el directorio han establecido una restricción no negociable ("línea roja"). Cualquier solución tecnológica propuesta debe garantizar que la separación de los datos entre el retail y el negocio financiero quede definida, implementada técnicamente, documentada y auditable. Además, se ha instruido expresamente que esta frontera debe estar resuelta antes de intentar construir cualquier vista unificada o "vista 360" del cliente, asegurando que ninguna facilidad comercial borre o debilite esta separación jurídica.

La compañía opera simultáneamente como una tienda de comercio tradicional y como una filial emisora de crédito sujeta a fiscalización financiera. Ambos negocios operan bajo el mismo techo, comparten la marca, el mostrador y el vendedor, pero se rigen por regímenes jurídicos distintos que prohíben la compartición libre de datos. El directorio ha declarado como "línea roja" que ninguna solución tecnológica borre la frontera lógica entre ambos ámbitos comerciales y financieros.

## 2.4. Dimensionamiento del problema por dominio

### 2.4.1. Inexactitud del inventario

- Dato: Las auditorías de conteo cíclico detectan diferencias en el 12,4% de las referencias auditadas. Esto generó una merma de $7.800 millones anuales (1,9% de la venta) y provocó la cancelación de 2.840 pedidos por falta de stock en el evento de junio de 2026.

- Fuente: Capitulos  4.4 y 7.1 del documento de Bases Técnicas.

### 2.4.2. Divergencia entre precio exhibido y precio cobrado

- Dato: Existe un 11% de discrepancia entre el precio exhibido y el precio cobrado, detectado en una fiscalización de 120 productos en 4 tiendas. La latencia de actualización de la etiqueta física llega a 24 horas, con hasta 400.000 cambios de precio centralizados en un día de campaña.

- Fuente: Capítulos 4.2 y 7.2 del documento de Bases Técnicas.

### 2.4.3. Consentimiento no acreditable en repactaciones del negocio financiero

- Dato: Existen 1.240 repactaciones del año 2025 de las cuales no es posible recuperar la evidencia del consentimiento informado del cliente, ya que las grabaciones telefónicas se conservan solo 90 días.

- Fuente: Capítulos  4.11 y 7.3 del documento de Bases Técnicas.

### 2.4.4. Fragilidad tecnológica

- Dato: La operación se sostiene sobre 9 plataformas de 6 proveedores distintos, unidas por 14 integraciones punto a punto cuyo mapa completo nadie en la empresa conoce. El sistema central es de 2009 y la plataforma de crédito (de 2011) pierde soporte el año 2029.

- Fuente: Capítulos 5 y 7.4 del documento de Bases Técnicas.

### 2.4.5. Fragilidad de conectividad y de red

- Dato: 14 de las 22 tiendas dependen del enlace del centro comercial, y tiendas como la de Coyhaique operan con enlace único sin respaldo. Además, solo 9 tiendas tienen la red segmentada.

- Fuente: Capítulo 6 y Capítulo 7.4 del documento de Bases Técnicas.

### 2.4.6. Estacionalidad: dos peaks de naturaleza distinta

- Dato: El evento anual de comercio electrónico de junio procesa en 3 días (104.000 pedidos) el equivalente a 22 días de venta normal en línea. En contraparte, la campaña de Navidad (noviembre a enero) satura la venta presencial obligando a un congelamiento de sistemas y requiriendo 1.900 contrataciones de temporada.

- Fuente: Capítulos 13.2 y 14.1 del documento de Bases Técnicas.

### 2.4.7. Restricción humana

- Dato: La fuerza de venta de 3.820 personas tiene una rotación anual del 62% y dispone únicamente de 640 terminales móviles compartidas para toda la cadena. Además, hay 1.100 repositores externos en sala sin vínculo laboral directo.

- Fuente: Capítulos 2.4, 6 y 7.4 del documento de Bases Técnicas

## 2.5. Mapa de actores y grupos de interés

matriz poder-interés con posición esperada frente al cambio. (Copiar nuestros documentos, o con claude.)

## 2.6. Supuestos declarados del análisis

con fundamento y sección afectada. (Trabajar, y copiar la lista de supuestos)

## 2.7. Síntesis del problema central

una formulación única que enlace los dolores en una causa raíz. (Trabajar, la trazabilidad, y cálculo de márgenes de stock.)

El problema central de Multitiendas Ancoa S.A. radica en una incapacidad sistémica para gestionar la incertidumbre operacional y trazar sus operaciones dentro de un ecosistema tecnológico fragmentado y jurídicamente dual. La compañía sostiene su operación diaria formulando cuatro promesas fundamentales al mercado: que el producto existe, que el precio cobrado es idéntico al exhibido, que la fecha de entrega se cumplirá, y que las condiciones del crédito son exactamente las informadas y aceptadas.

La causa raíz que quiebra estas promesas es la dependencia operativa de nueve plataformas distintas unidas por catorce integraciones nocturnas por lotes, lo que genera registros asincrónicos, imperfectos y sin una fuente única de verdad auditable. Esta fragmentación estructural imposibilita el cumplimiento normativo y comercial, manifestándose en dos dimensiones críticas:

- Cálculo de márgenes de stock frente a la incertidumbre: El sistema actual trata el registro de inventario como un dato absoluto, ignorando que posee un margen de error basal comprobado del 12,4% producto de daños, robos y desajustes administrativos en las tiendas. Al utilizar un descuento de seguridad estático fijado en 2019, la compañía compromete unidades a ciegas, lo que desencadenó la cancelación masiva de 2.840 pedidos durante el evento de comercio electrónico de junio. El problema no se soluciona corrigiendo el inventario físico a corto plazo, sino implementando un motor que calcule dinámicamente la disponibilidad asumiendo y mitigando este margen de error por categoría y sucursal.

- Carencia de trazabilidad transaccional y acreditación: Las operaciones críticas carecen de una huella inalterable. La desconexión entre el maestro de precios y las 310.000 etiquetas de sala genera un 11% de multas por discrepancia sin que el sistema pueda rastrear quién o cuándo actualizó el valor. De igual forma, en el ámbito regulado, el sistema financiero no captura de forma estructurada la entrega de información precontractual ni el consentimiento del cliente, derivando en 1.240 repactaciones imposibles de acreditar ante la autoridad fiscalizadora.

En síntesis, la compañía necesita urgentemente una arquitectura híbrida orientada a eventos que le permita transaccionar comercialmente aplicando márgenes de seguridad dinámicos sobre datos imperfectos, garantizando al mismo tiempo una trazabilidad total y una estricta separación de los datos de la filial emisora fiscalizada.

# 3. CAPÍTULO III - ESQUEMA DE SOLUCIÓN Y ALCANCE

## 3.1. Descripción de la solución propuesta y coherencia con el problema definido

## 3.2. Resolución de las decisiones pendientes declaradas por el CLIENTE

El Capítulo 16 de las Bases Técnicas enumera 25 decisiones estructurales que Ancoa delegó intencionalmente en los proponentes. Cada una admite múltiples enfoques arquitectónicos con impactos divergentes en costo, riesgo y continuidad operativa.

Este capítulo resuelve la totalidad de estas decisiones. Ninguna se traslada a una fase posterior ni se resuelve por omisión. Cada resolución queda inscrita en el registro consolidado de supuestos bajo la nomenclatura SUP-nn. Cuando una decisión depende de un dato empírico que la compañía hoy no posee, la arquitectura define un valor inicial fundamentado y un mecanismo de recalibración durante la fase de levantamiento. Desde la ingeniería del proyecto, se establece que es preferible comprometer y gobernar un parámetro explícito antes que diseñar sobre vacíos operacionales.

Cinco de estas decisiones condicionan la viabilidad central del proyecto y se desarrollan en extenso, respondiendo a interrogantes críticas de arquitectura, riesgo y cumplimiento regulatorio:

- ¿De dónde se extrae el dato de inventario que rige la promesa de venta?

- ¿Cuál es la estrategia de reemplazo para el sistema central monolítico de 2009?

- ¿Cuál es la frontera lógica de datos entre el negocio de retail y la filial de crédito?

- ¿Cómo se unifica la identidad del cliente sin vulnerar dicha frontera?

- ¿Cómo se garantiza la operación crediticia offline sin violar el mandato fiduciario?

- ¿Cómo se migra una cartera viva de 620.000 deudores mitigando el riesgo sistémico?

Las diecinueve decisiones restantes se presentan agrupadas por ámbito de negocio. Finalmente, la sección 3.2.7 aborda cinco vacíos operacionales detectados por este proponente, incluyendo la resolución de una contradicción directa entre dos restricciones catalogadas como no negociables en las bases.

### 3.2.1  SUP-01: El origen y cálculo de la disponibilidad de inventario

Las auditorías de conteo cíclico evidencian una discrepancia de inventario del 12,4 %; sin embargo, la disponibilidad del canal digital se calcula sobre esta base inexacta aplicando un margen de seguridad estático y obsoleto heredado de 2019. Al ser un parámetro transversal que omite la varianza de exactitud entre categorías y sucursales, este modelo generó un impacto operacional y comercial crítico en el evento de junio de 2026, donde se autorizaron 2.840 transacciones sin respaldo físico. Este incidente no responde a una falla de ejecución de código, sino a una falencia estructural en las reglas de negocio: la ausencia de un índice de confianza dinámico que pondere la calidad del dato de inventario antes de comprometer la promesa de venta.

Se establece la creación de un servicio centralizado, Available to Promise (ATP), que pasa a ser la única fuente de verdad para los cuatro canales, prohibiendo por diseño técnico el acceso directo al inventario en bruto. Este componente calcula la cantidad comprometible restando del registro las unidades reservadas, los pedidos aceptados y un colchón de incertidumbre dinámico. Este parámetro se obtiene de la exactitud histórica medida por el conteo cíclico para esa categoría en ese punto de venta: una categoría con buen historial arriesga poco margen; una con historial de errores arriesga mucho más. El colchón se amplía automáticamente durante el evento anual, y el servicio entrega la disponibilidad acompañada de un nivel de confianza, evitando compromisos comerciales insostenibles.

Publicar con colchón implica mostrar menos disponibilidad aparente y asumir una menor venta en el corto plazo. Se acepta esta restricción deliberadamente: una venta que no se puede cumplir genera un daño mayor al negocio. El colchón deja de ser una variable rígida en el código y se consolida como un parámetro gobernable que la Gerencia de Logística define, firma y versiona. El riesgo inverso (un colchón sobrecalibrado) se monitorea comparando la tasa de cancelación resultante contra el 1,9 % anual actual.

### 3.2.2 SUP-02: Estrategia de transición para el sistema central de 2009

El ecosistema tecnológico actual se caracteriza por una arquitectura fragmentada de nueve plataformas interactuando mediante catorce integraciones punto a punto (P2P) sin documentación centralizada. El sistema de 2009 opera como el nodo monolítico más crítico, gestionando el maestro de productos, compras, inventario contable y precios. Ante este nivel de acoplamiento, se descarta una estrategia de reemplazo total en un único corte por su alto impacto en la continuidad operativa y su incompatibilidad con las cinco ventanas anuales de congelamiento de TI. Simultáneamente, se rechaza preservar el status quo añadiendo nuevas conexiones directas, ya que esto incrementaría críticamente la deuda técnica y el riesgo operacional sobre una infraestructura no gobernable.

La arquitectura de transición se estructura en tres fases. Primero, el levantamiento exhaustivo de las catorce integraciones, asumiendo este mapa topológico como un entregable crítico del proyecto, no como un insumo previo del cliente. Segundo, la implementación de un bus de eventos (Event-Driven Architecture) que desacopla la comunicación, prohibiendo nuevas conexiones P2P y retirando progresivamente las existentes, priorizando las que alimentan disponibilidad y precio. Tercero, la habilitación de un API Gateway frente al sistema de 2009 (Patrón Estrangulador), enrutando el tráfico para reemplazar capacidades progresivamente sin interrumpir la operación, manteniendo el ERP actual intacto como único emisor de documentos tributarios.

Se asume como restricción que este modelo transicional requiere mayor tiempo de ejecución que una reescritura total, y que una porción del núcleo de 2009 seguirá activa al finalizar el contrato. Para mitigar el riesgo de flujos paralelos no documentados (escritura directa en base de datos), se define una prueba de interceptación sobre un flujo piloto (carga de precios) antes de escalar el enrutamiento.

### 3.2.3 SUP-03 y SUP-04: Frontera de datos e Identidad Unificada del Cliente

El gobierno de datos impone resolver la fricción legal entre el negocio de retail (sujeto a la Ley del Consumidor) y el negocio financiero (entidad fiscalizada). La construcción de una vista unificada de cliente exige establecer primero las barreras de privacidad, garantizando una separación lógica auditable.

El perímetro de cruce de datos se establece en tres dimensiones. Sobre el contenido, solo transita la información declarada en un inventario de interfaces autorizadas, fundamentada en bases de licitud explícitas (Ley N° 21.719). Sobre la direccionalidad, la restricción es bidireccional; el motor de originación crediticia no puede invocar atributos comerciales sin respaldo legal. Sobre el control técnico, un gestor de consentimientos deniega por omisión (Zero Trust) todo flujo no autorizado, registrando tanto cruces efectivos como intentos bloqueados. Consecuentemente, el motor de marketing excluye por diseño los atributos financieros.

La identidad (SUP-03) se resuelve mediante una arquitectura en dos capas. En el dominio retail, un motor de resolución unifica interacciones (RUT + coincidencia probabilística) mediante eventos asíncronos. Hacia el dominio financiero, la interoperabilidad se ejecuta estrictamente mediante consultas síncronas bajo demanda (ej. solicitud explícita de estado de cuenta), contra una zona neutral que expone únicamente identificadores técnicos anonimizados. Se asume el costo operacional de latencia en consultas transfronterizas como una condición innegociable para asegurar el cumplimiento regulatorio.

### 3.2.4 SUP-07: Continuidad de la operatoria de crédito ante desconexión de sucursales

El diseño arquitectónico debe resolver la fricción directa entre la exigencia de continuidad operativa y el cumplimiento normativo financiero. Por un lado, el negocio exige garantizar la venta y cobro offline durante un mínimo de ocho horas; un escenario de contingencia de alta probabilidad considerando que 14 de las 22 sucursales dependen de redes de terceros. Dado que la tarjeta propia concentra el 38 % de las transacciones, inhabilitarla invalida la continuidad real. Por otro lado, la filial emisora opera como entidad fiscalizada, imponiendo la restricción ineludible de acreditar y controlar el riesgo de cada operación.

Se establece un modelo de contingencia offline basado en la preautorización de cupos. Sin conexión, el punto de venta local no ejecuta evaluación de riesgo, sino que consume un cupo rotativo previamente aprobado y sincronizado en el servidor local, encolando la operación para su consolidación diferida. La exposición se mitiga mediante cuatro umbrales dinámicos calculados según el volumen real de la tienda: (1) límite transaccional unitario, (2) límite acumulado por cliente, (3) umbral de transacciones consecutivas y (4) ventana de caducidad por reconexión. Acciones que exigen perfilamiento crediticio (apertura de tarjeta, aumento de cupo) quedan bloqueadas por diseño sin enlace.

La asimetría del riesgo fundamenta la decisión: el riesgo real no es crediticio (el cupo fue evaluado pre-contingencia), sino el fraude por doble consumo. Bajo los parámetros del caso, la exposición por tienda ronda los $150.000 frente a la mitigación de una pérdida de venta proyectada en $10.000.000 por evento.

### 3.2.5. SUP-25: Estrategia de migración de la cartera activa de crédito

La migración se define como el traslado concurrente de 620.000 clientes con saldo vigente, repactaciones y procesos de cobranza/judiciales en curso. Dada la naturaleza de la entidad fiscalizada, se impone tolerancia nula a la divergencia de saldos. La restricción temporal es inamovible (2029), dictaminada por el fin de soporte del core de 2011 y el hito de remediación normativo.

Se descarta el reemplazo big bang. La transición se ejecutará mediante olas de coexistencia, operando ambas plataformas en paralelo con una conciliación diaria automatizada. Un umbral de discrepancia predefinido actuará como freno de emergencia (circuit breaker), deteniendo el avance de la ola ante divergencias contables. El mecanismo de rollback se mantendrá activo y validado durante toda la ventana de coexistencia.

El cronograma contractual se mantiene inalterado; la estrategia radica en separar la habilitación técnica de la ejecución operativa. El corte final ocurre en la Etapa 2, pero los componentes habilitantes (gestor de consentimientos, saneamiento de datos y motor de conciliación) se despliegan en la Etapa 1. Adelantar la ingeniería de datos financieros a la fase inicial es la única vía crítica viable para asegurar un margen de maniobra ante el límite regulatorio de 2029.

### 3.2.6 Resolución de las decisiones restantes

#### 3.2.6.1 La existencia física: cómo se cuenta, cómo se reserva y dónde se almacena

| ID | El dolor operativo y comercial | La resolución arquitectónica y de negocio |
| --- | --- | --- |
| SUP-12 | La colisión de canales genera pérdida de venta cierta. Cuando un cliente digital reserva una unidad en el carro, el vendedor presencial queda bloqueado para facturar esa misma unidad física. | Se implementa una reserva temporal parametrizable al agregar al carro. La prelación de venta favorece al canal presencial: si la transacción física se concreta, la reserva digital se revoca automáticamente y el pedido web se enruta al motor de compensación, protegiendo la comisión y la venta confirmada de la sala. |
| SUP-17 | La merma (1,9 % de las ventas) se consolida bajo un indicador único, impidiendo a las jefaturas de tienda aislar la pérdida por hurto de los descuadres puramente administrativos. | Todo ajuste de inventario exigirá clasificación obligatoria en seis tipologías tipificadas (incluyendo error de recepción y daño). Este paso forzoso en el flujo de sistema permite segregar contablemente la merma y auditar la gestión real del inventario. |
| SUP-18 | El cálculo del margen de confianza (SUP-01) depende de medir dónde falla el inventario, pero los conteos paralizan la operación comercial. | Se establece un modelo de conteo continuo ABC (A: semanal, B: mensual, C: trimestral) ejecutado en la ventana valle de flujo (10:00 - 13:00). Se configuran disparadores de conteo ciego automático ante quiebres de stock en preparación, obsolescencia anómala o saldos negativos, sin exigir cierres de local. |
| SUP-20 | El CD de Concepción opera sobre procesos manuales, inyectando inexactitud directa al registro nacional y comprometiendo las promesas de entrega en la zona sur. | Se excluye temporalmente este nodo logístico como origen de disponibilidad para el canal digital hasta su estabilización. Su integración futura al WMS corporativo se condiciona a un caso de negocio de modernización. Se asume la degradación temporal de tiempos de entrega en el sur para proteger la exactitud de la promesa global. |

#### 3.2.6.2 El precio: consistencia omnicanal y evidencia fiscal

| ID | El dolor operativo y comercial | La resolución arquitectónica y de negocio |
| --- | --- | --- |
| SUP-08 | La asincronía entre el maestro de precios y el etiquetado físico (11 % de discrepancia) genera fricción en caja y vulnerabilidad ante fiscalizaciones de protección al consumidor. | Se establece primacía del precio exhibido físicamente. Ante una discrepancia detectada en caja, el sistema adopta automáticamente el valor menor, imputando la diferencia como pérdida operativa de la sucursal. Esta penalización financiera directa fuerza la alineación logística del etiquetado local. |
| SUP-09 | Las ventanas de actualización manual dejan un margen de hasta 24 horas donde el sistema central y la sala operan con listas de precios desfasadas. | La actualización de precios centralizados no impacta el POS hasta que la tienda física escanea y confirma el recambio de la etiqueta de góndola. El sistema retiene el precio anterior en caja, eliminando la discrepancia estructural, apoyado en un dashboard de desactualización para auditoría de cumplimiento. |
| SUP-10 | La compañía carece de trazabilidad para demostrar el precio publicado en una fecha u hora específica ante reclamos formales. | La arquitectura de datos implementa versionado de precios (Slowly Changing Dimensions). Se mantiene una réplica local ligera para operar offline y un repositorio centralizado inmutable (3 años de retención) que permite recuperar la fotografía exacta del precio por canal mediante consultas indexadas por timestamp. |

#### 3.2.6.3 El pedido: lógica de cobro, asignación y comisión

| ID | El dolor operativo y comercial | La resolución arquitectónica y de negocio |
| --- | --- | --- |
| SUP-11 | La cancelación de pedidos por quiebre de stock derivó en capturas financieras sobre mercadería inexistente, generando contingencias legales y operativas. | El checkout digital transiciona a un modelo de "Preautorización sin Captura". El cargo efectivo solo se liquida tras la confirmación de picking. Ante quiebres, un motor orquesta soluciones alternativas (re-enrutamiento, sustitución). Si se requiere cancelación, la preautorización se libera sin impacto financiero para el cliente. |
| SUP-13 | La asignación de fulfillment basada puramente en distancia geográfica vacía sistemáticamente las salas de venta de mayor rotación (17 %). | El orquestador de pedidos (OMS) sustituye la variable de proximidad por un algoritmo de "Costo Total de Servir", que pondera el costo logístico de última milla contra el costo de oportunidad comercial de extraer la unidad de una sala de alta conversión, respetando siempre el SLA de entrega del cliente. |

#### 3.2.6.4 Postventa, Marketplace y Logística Inversa

| ID | El dolor operativo y comercial | La resolución arquitectónica y de negocio |
| --- | --- | --- |
| SUP-15 | La devolución física de mercadería de sellers externos queda inmovilizada en bodegas propias sin trazabilidad, generando fricción en las liquidaciones financieras. | Se implementa notificación transaccional en tiempo real. Al procesar la recepción física en la tienda, el sistema dispara un evento al portal del vendedor (Seller Center) con el estado, motivo y ubicación del activo, registrando la responsabilidad financiera del reingreso en el mismo acto. |
| SUP-16 | La ausencia de SLAs formales impide penalizar o excluir a los sellers externos que degradan la calidad del servicio de Ancoa. | Se activa un motor de gobernanza marketplace condicionado a la aceptación digital de políticas (T&C). El sistema mide automáticamente cinco KPIs críticos (tasa de cancelación, puntualidad, devoluciones por falla, lead time de respuesta y calidad de catálogo). Los incumplimientos gatillan suspensiones sistémicas automáticas. |
| SUP-21 | El modelo actual de derivación de garantías (hacia fabricantes o externos) vulnera la normativa de protección al consumidor y genera alta fricción en mesón. | La arquitectura asume la resolución en "Primera Línea". Ancoa absorbe la prestación legal directamente frente al cliente en la sucursal. En segundo plano, un módulo de conciliación gestiona los recobros B2B contra el proveedor o seller, aislando al consumidor de la disputa financiera interna. |
| SUP-22 | El procesamiento de retractos a distancia carece de estandarización temporal y contamina el inventario disponible con unidades mermadas. | El plazo legal de retracto se abstrae como un parámetro gobernable. Toda devolución reingresa a un estado de "Cuarentena Lógica"; el WMS bloquea su disponibilidad comercial hasta que un usuario identificado registre la inspección física y certifique su aptitud de reventa. |

#### 3.2.6.5 El crédito: acreditación del consentimiento

| ID | El dolor operativo y comercial | La resolución arquitectónica y de negocio |
| --- | --- | --- |
| SUP-05 | La dependencia de grabaciones telefónicas con purga a 90 días expone a la filial emisora a sanciones por incapacidad probatoria de repactaciones. | Sustitución completa hacia expedientes digitales estructurados. Se captura el contrato, metadatos de sesión (IP, canal, timestamp) y se sella criptográficamente. El archivo se rige por políticas WORM (inmutabilidad) en almacenamiento frío, asegurando retención legal (duración + 6 años) y recuperación demostrable. |
| SUP-06 | La obligación normativa de entregar información precontractual compite con los tiempos de atención; el personal comercial tiende a evadir procesos lentos. | El registro de entrega precontractual se embebe como requisito sistémico bloqueante en el flujo del POS/App, sin añadir clicks o firmas en papel. El sistema impide cursar la aceptación final si no existe el registro de timestamp previo que certifique el despliegue del simulador de condiciones. |

#### 3.2.6.6 Identidad, Accesos y Seguridad Transaccional

| ID | El dolor operativo y comercial | La resolución arquitectónica y de negocio |
| --- | --- | --- |
| SUP-19 | Más de 1.100 repositores externos operan en sala e interactúan con sistemas sin relación laboral formal ni control de acceso directo. | Se delega la administración del ciclo de vida al proveedor B2B. A través del portal corporativo, el empleador externo aprovisiona y define la caducidad de las credenciales de su personal. El sistema aplica revocación por omisión: sin renovación explícita, el acceso expira automáticamente. |
| SUP-23 | El desbordamiento de tráfico durante eventos masivos (Cyber) deriva en caídas catastróficas al no existir protocolos de degradación predefinidos. | Se implementa un modelo de resiliencia escalonado. La primera línea (salas de espera, limitación de concurrencia) escala automáticamente por telemetría. La degradación crítica (apagón de pasarelas de crédito, bloqueo de categorías completas) requiere orquestación manual exclusiva por un rol facultado, protegiendo ingresos de impacto mayor. |
| SUP-24 | La alta rotación de personal (62 %) y las contrataciones de temporada dejan perfiles huérfanos con accesos críticos activos en cajas y carteras. | Erradicación de credenciales compartidas en el POS, sustituidas por traspasos rápidos de sesión (hot-swapping). Se implementa un conector bidireccional con el sistema de RRHH: los finiquitos contractuales disparan eventos asíncronos que revocan inmediatamente el acceso en todas las capas lógicas y físicas de la plataforma. |

## 3.3. Módulos funcionales de la solución

La plataforma se estructura en módulos que responden directamente a los dolores operativos, asignando responsabilidades claras. La segmentación no obedece a una división técnica arbitraria, cada módulo encapsula un dominio de negocio con un dueño funcional identificable, un actor primario que lo opera y una o más decisiones estructurales de la sección anterior que lo justifican.

La agrupación replica la frontera regulatoria definida en SUP-04. Los módulos del dominio retail y los del dominio financiero no comparten persistencia ni plano de red, y toda interacción entre ambos transita por la capa transversal bajo el gobierno del gestor de consentimientos. Esta separación es la condición de admisibilidad de la propuesta y determina el emplazamiento físico descrito en el Capítulo IV.

## 3.3.1 Dominio Retail: Núcleo de inventario y disponibilidad

| Módulo | Responsabilidad | Actor primario | Dolor que resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 Motor de Disponibilidad (ATP) | Constituirse en fuente única de verdad de la cantidad comprometible. Calcula el disponible descontando reservas, pedidos aceptados y colchón de incertidumbre dinámico, y publica el resultado con su nivel de confianza asociado. Bloquea por diseño el acceso directo al inventario en bruto desde cualquier canal. | Canales de venta (digital, sala, marketplace, retiro) y Gerencia de Canales Digitales como administrador del parámetro de riesgo. | La promesa de venta se sostiene hoy sobre un registro con 12,4 % de discrepancia y un margen estático de 2019, lo que derivó en 2.840 transacciones sin respaldo físico. (SUP-01) |
| M-02 Gestión de Inventario, Conteo Cíclico y Merma | Administrar el modelo de conteo continuo ABC en ventana valle, ejecutar los disparadores de conteo ciego, calcular la exactitud por categoría y punto que alimenta el colchón del M-01, y exigir la clasificación obligatoria de todo ajuste en las seis tipologías de merma. | Prevención de pérdidas y jefaturas de tienda. | La merma de 1,9 % de la venta se consolida bajo un indicador único que impide aislar el hurto del descuadre administrativo, y no existe medición de dónde falla efectivamente el registro. (SUP-17, SUP-18) |
| M-03 Maestro de Artículos y Calidad de Catálogo | Gobernar el ciclo de vida de la referencia, validar la completitud de atributos obligatorios como condición sistémica de publicación y exponer el indicador de calidad por categoría y responsable. | Área comercial y compradores; sellers externos por delegación del M-12. | Las referencias creadas con atributos incompletos degradan la publicación y el cálculo de despacho, sin que exista auditoría ni responsable asignado. (Vacío V-03) |
| M-04 Gestión de Nodos Logísticos | Administrar la habilitabilidad de cada punto de existencia como origen de promesa, incluyendo la exclusión temporal de nodos que operan bajo procesos manuales y su reincorporación condicionada al caso de negocio de modernización. | Gerencia de Logística. | El CD de Concepción inyecta inexactitud directa al registro nacional y compromete las promesas de entrega de la zona sur. (SUP-20) |

## 3.3.2 Dominio Retail: Precio y cumplimiento comercial

| Módulo | Responsabilidad | Actor primario | Dolor que resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| M-05 Motor de Precios y Promociones | Centralizar la carga, vigencia y propagación de precios y mecánicas promocionales hacia las 380 líneas de caja y el canal digital, aplicando el tope diario de modificaciones por referencia. | Gerencia Comercial. | Los cambios centralizados alcanzan hasta 400.000 eventos en una jornada de campaña sin un motor que gobierne su vigencia ni su propagación. (SUP-09) |
| M-06 Gobierno de Etiquetado Físico | Generar las rutas de recambio por zona de sala, exigir el escaneo confirmatorio de cada etiqueta reemplazada y condicionar la activación del precio nuevo en POS a esa confirmación. Expone el tablero de desactualización por tienda. | Jefatura de tienda y personal de reposición. | La ventana de hasta 24 horas entre el cambio central y el recambio físico produjo un 11 % de discrepancia en fiscalización, sin registro de quién actualizó qué. (SUP-08, SUP-09) |
| M-07 Repositorio de Trazabilidad de Precio | Versionar cada cambio de precio bajo un modelo de dimensión histórica, mantener la réplica local para operación desconectada y el repositorio central inmutable con retención de tres años, resolviendo la consulta por producto, canal e instante. | Servicio al Cliente, Contraloría y área legal ante requerimientos de la autoridad. | La compañía no puede acreditar qué precio estaba publicado en un momento determinado, ni a favor ni en contra suya. (SUP-10) |

## 3.3.3 Dominio Retail: Venta, pedido y cumplimiento

| Módulo | Responsabilidad | Actor primario | Dolor que resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| M-08 Punto de Venta y Nodo de Tienda | Sostener la venta, el cobro, la aplicación de promociones vigentes y la emisión en contingencia con folios preasignados durante un mínimo de ocho horas sin enlace, y ejecutar la reconciliación idempotente al restablecerse la conexión. Provee el traspaso rápido de sesión sobre terminal compartida. | Cajeros y vendedores de piso. | 14 de 22 sucursales dependen de redes de terceros que no anuncian sus mantenciones, y la continuidad de venta es una restricción no negociable. (SUP-07, vacío V-01) |
| M-09 Orquestador de Pedidos (OMS) | Gestionar la reserva temporal y su prelación entre canales, ejecutar la preautorización sin captura, asignar el nodo de cumplimiento por Costo Total de Servir, operar el motor de compensación ante quiebre y mantener el estado único del pedido consultable por todos los actores. | Cliente del canal digital, preparadores de pedido y ejecutivos de mesón. | La captura financiera sobre mercadería inexistente generó contingencias legales, y la asignación por proximidad vacía sistemáticamente las salas de mayor rotación. (SUP-11, SUP-12, SUP-13) |
| M-10 Atribución de Venta y Base de Comisión | Imputar la venta al vendedor y a la sucursal de origen con independencia del canal de despacho, y liberar la base de comisión únicamente contra la confirmación del movimiento físico de inventario. | Vendedores de piso, jefaturas de tienda y Gerencia de Personas como consumidora del cálculo. | Cuando una unidad sale de una sucursal para cumplir un pedido de otra plaza, el vendedor pierde la comisión y la tienda la venta, generando un incentivo directo a que esa unidad no aparezca. (SUP-14) |
| M-11 Portal del Cliente y Notificaciones | Exponer el catálogo público con precio y disponibilidad, la consulta de estado de pedido y, bajo autenticación, la vista de compras y devoluciones. Orquesta la notificación transaccional de todo cambio de estado antes de cualquier cobro definitivo. | Cliente final, autenticado y no autenticado. | El pedido no tiene un estado único consultable y el mesón de atención no visualiza las órdenes del canal en línea, lo que obliga al cliente a reiterar el contacto. (SUP-11) |

## 3.3.4 Dominio Retail: Postventa, marketplace y logística inversa

| Módulo | Responsabilidad | Actor primario | Dolor que resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| M-12 Gobernanza de Marketplace (Seller Center) | Administrar el onboarding condicionado a la aceptación digital de políticas, sincronizar catálogo y stock declarado, medir los cinco indicadores de nivel de servicio y ejecutar las suspensiones sistémicas escalonadas. | Vendedores externos y administrador de marketplace. | No existen acuerdos de nivel de servicio formales con los 310 sellers, pese a que Ancoa responde igual ante el consumidor por lo que ellos venden. (SUP-16) |
| M-13 Postventa y Logística Inversa | Resolver en primera línea la garantía legal, la devolución y el retracto sin derivación, gestionar el plazo legal como parámetro gobernable y mantener la unidad devuelta en cuarentena lógica hasta la certificación de aptitud de reventa. | Ejecutivo de mesón de atención. | El modelo actual de derivación hacia fabricantes o sellers vulnera la normativa de protección al consumidor, y el reingreso sin inspección contamina el inventario disponible. (SUP-21, SUP-22) |
| M-14 Conciliación de Recobros B2B | Generar y liquidar el expediente de recuperación contra proveedor o vendedor externo derivado de cada prestación otorgada, notificar la recepción física de mercadería intermediada en tiempo real e imputar el costo en la liquidación correspondiente. | Administración de marketplace, Finanzas y proveedores. | La mercadería devuelta de sellers queda inmovilizada sin trazabilidad y su dueño se entera recién en la liquidación, mientras la disputa financiera interna alcanza al consumidor. (SUP-15, SUP-21) |

## 3.3.5 Dominio Financiero: Filial emisora fiscalizada

Los módulos de esta capa operan bajo persistencia y plano de red segregados. Ninguno es invocable directamente desde el dominio retail.

| Módulo | Responsabilidad | Actor primario | Dolor que resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| M-15 Originación y Evaluación Crediticia | Ejecutar la evaluación en línea, determinar cupo bajo variables de capacidad de pago, aplicar el límite de tasa máxima convencional y exponer el simulador de costo total en lenguaje normalizado. | Ejecutivo de mesón financiero y vendedor de sala. | La evaluación en punto de venta demora entre 40 segundos y 3 minutos, lo que induce al personal comercial a evadir el proceso completo. (SUP-06) |
| M-16 Gestor de Evidencia y Consentimiento | Capturar el expediente digital estructurado con contrato, metadatos de sesión y sellado criptográfico; custodiarlo bajo política de inmutabilidad en almacenamiento frío con retención legal; y bloquear sistémicamente la aceptación que no cuente con registro previo de entrega precontractual. | Cliente titular, Oficial de Cumplimiento y autoridad fiscalizadora. | 1.240 repactaciones carecen de evidencia recuperable porque la acreditación dependía de grabaciones purgadas a los 90 días. (SUP-05, SUP-06) |
| M-17 Contingencia de Crédito Offline | Sincronizar el cupo rotativo preaprobado hacia el nodo de tienda, autorizar la operación sin evaluación local, aplicar los cuatro umbrales dinámicos de exposición y consolidar o anular la operación encolada según la ventana de caducidad. | Cajero de sucursal, con el emisor como dueño del riesgo. | La tarjeta propia concentra el 38 % de las transacciones de tienda; inhabilitarla ante desconexión invalida la continuidad operativa exigida. (SUP-07) |
| M-18 Administración de Cartera, Cobranza y Repactación | Gestionar saldos, ciclo de facturación y estados de cuenta, aplicar la prelación única de imputación de pagos y ejecutar las gestiones de cobranza dentro de los límites normativos de horario, medio y frecuencia, con registro íntegro de cada comunicación. | Ejecutivo de cobranza y titular de la tarjeta. | La ausencia de una prelación declarada de imputación produce saldos divergentes, que es precisamente lo que la migración debe conciliar sin desviación. (SUP-18 de cartera, vacío V-04) |
| M-19 Migración y Conciliación de Cartera | Operar las olas de coexistencia entre plataformas, ejecutar la conciliación diaria automatizada de saldos, aplicar el umbral de discrepancia como freno de avance y mantener el mecanismo de reversión activo y validado durante toda la ventana. | Líder de Datos del proyecto y Gerencia del Negocio Financiero. | El traslado de 620.000 clientes con saldo vigente enfrenta tolerancia nula a la divergencia y una restricción temporal inamovible en 2029. (SUP-25) |

## 3.3.6 Capa transversal: Integración, identidad y resiliencia

| Módulo | Responsabilidad | Actor primario | Dolor que resuelve |
| --- | --- | --- | --- |
| M-20 Bus de Eventos y API Gateway | Desacoplar la comunicación entre plataformas mediante publicación y suscripción, enrutar el tráfico hacia el núcleo de 2009 o hacia las capacidades ya reemplazadas, y gobernar el retiro progresivo de las integraciones punto a punto conforme al mapa topológico levantado. | Equipo de tecnologías de información del CLIENTE y plataformas integradas. | Nueve plataformas se comunican mediante catorce integraciones directas sin documentación centralizada, lo que impide incorporar cualquier consumidor nuevo sin intervenir el sistema de origen. (SUP-02) |
| M-21 Gobierno de Frontera de Datos | Mantener el inventario de interfaces autorizadas con su base de licitud, denegar por omisión todo cruce no declarado o con base revocada, y registrar de forma inalterable tanto los cruces efectivos como los intentos bloqueados. | Oficial de Cumplimiento y Contraloría. | Ambos negocios comparten centro de datos, red y equipo técnico con una separación lógica parcial y no documentada, expuesta a sanción regulatoria. (SUP-04) |
| M-22 Resolución de Identidad de Cliente | Unificar la identidad en el dominio retail mediante coincidencia determinística y probabilística sobre eventos asíncronos, y resolver la correspondencia con el dominio financiero exclusivamente por consulta síncrona bajo demanda contra la zona neutral de identificadores. | Motor de negocio que invoca la resolución; cliente como titular del dato. | La misma persona existe múltiples veces con identificadores distintos en las nueve plataformas, y su unificación no puede vulnerar la frontera regulatoria. (SUP-03) |
| M-23 Identidad y Accesos de Personas (IAM) | Aprovisionar credenciales individuales, erradicar el uso compartido en POS mediante traspaso de sesión, revocar accesos por evento de finiquito desde el sistema de personas y administrar el aprovisionamiento delegado de personal externo con caducidad por omisión. | Administrador de identidades, proveedores B2B y personal de sala. | La rotación anual del 62 % y las contrataciones de temporada dejan perfiles huérfanos con acceso vigente a cajas y a la cartera de crédito. (SUP-19, SUP-24) |
| M-24 Observabilidad y Degradación Controlada | Instrumentar métricas y trazas de los componentes críticos, activar por telemetría los niveles primarios de degradación y restringir la degradación crítica a la orquestación manual del rol facultado, con bitácora inalterable. Bloquea despliegues dentro de las ventanas de congelamiento. | Gerente de Canales Digitales y equipo de operación. | El desbordamiento de tráfico en eventos masivos deriva en caídas sin protocolo predefinido, y la suspensión comercial de una categoría no puede quedar en manos de un umbral automático. (SUP-23) |

## 3.3.7 Cobertura y lectura del mapa modular

Los veinticuatro módulos cubren la totalidad de las decisiones resueltas en la sección anterior y de los vacíos identificados. Tres criterios explican la segmentación adoptada y anticipan la arquitectura del Capítulo IV.

El primero es la separación de dominios: los módulos M-15 a M-19 constituyen un perímetro cerrado cuya única vía de interacción con el retail son los módulos M-21 y M-22 de la capa transversal. Ningún componente comercial invoca directamente la cartera, el cupo ni el comportamiento de pago.

El segundo es la autonomía del borde: los módulos M-01, M-05, M-07, M-08 y M-17 mantienen réplica operativa en el nodo de tienda, porque son los únicos que deben sostener venta, precio, cobro y crédito durante la contingencia de ocho horas. El resto opera exclusivamente en el plano central.

El tercero es la trazabilidad como responsabilidad asignada y no como atributo difuso: la evidencia del precio publicado tiene un módulo dueño (M-07), la del consentimiento tiene otro (M-16) y la de los cruces entre dominios un tercero (M-21). Ninguna de las tres queda repartida entre componentes que puedan atribuirse mutuamente la omisión.

## 3.4. Diagrama conceptual de solución e interacción de actores

mostrando la frontera entre retail y filial emisora.

## 3.5. Objetivos del proyecto

Los objetivos se formulan bajo el estándar SMART: resultados específicos, metas cuantificadas, viabilidad arquitectónica y un horizonte anclado a los 56 meses del contrato. Ningún objetivo se redacta como intención ni admite verificación subjetiva.

## 3.5.1. Objetivo General

Dotar a Multitiendas Ancoa S.A. de una plataforma híbrida orientada a eventos que garantice sus cuatro promesas comerciales (existencia, precio, entrega y condiciones crediticias). Esto exige operar sobre registros de exactitud comprobable, asegurar una separación auditable entre el retail y la filial emisora, y no degradar la continuidad operativa de las 22 sucursales ni exceder las ventanas de intervención.

El éxito global exige el cumplimiento de las 12 métricas específicas, una auditoría de dominios sin hallazgos y la migración total de la cartera sin divergencias contables.

## 3.5.2. Objetivos Específicos

| ID / Dimensión | Objetivo Específico | Línea Base a Meta | Medio de Verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| OE-01 Existencia | Reducir la discrepancia de inventario físico-lógico mediante conteo continuo ABC y clasificación de ajustes. | 12,4 % a ≤ 2 % por categoría | Indicador diario de exactitud y auditoría independiente. |
| OE-02 Existencia | Eliminar cancelaciones por promesas sin respaldo físico mediante cálculo de disponibilidad con colchón dinámico. | 1,9 % a ≤ 0,3 % anual y cero quiebres en evento | Medición mensual de pedidos aceptados. |
| OE-03 Existencia | Segregar la merma aislando la pérdida física del descuadre administrativo mediante tipificación obligatoria. | 0 % a 100 % de ajustes clasificados en 6 tipologías | Reporte mensual conciliado con cierre contable. |
| OE-04 Precio | Eliminar divergencia entre precio exhibido y cobrado, condicionando el POS a la confirmación de recambio físico. | 11 % a ≤ 0,5 % de discrepancia | Muestreo interno periódico y registro de incidentes. |
| OE-05 Precio | Acreditar el precio histórico publicado ante requerimientos regulatorios en cualquier canal e instante. | Nula a 100 % de consultas resueltas en ≤ 1 min | Prueba de recuperación sobre ventana histórica de 3 años. |
| OE-06 Entrega | Elevar el cumplimiento de fecha de entrega sustituyendo asignación por proximidad por Costo Total de Servir. | 81 % a ≥ 97 % de pedidos en plazo | Medición continua sobre estado único del pedido. |
| OE-07 Entrega | Suprimir la captura financiera sobre unidades no disponibles mediante preautorización sin captura. | Cobro inicial a Cero cobros sostenidos por pedidos no cumplibles | Conciliación diaria de preautorizaciones y capturas. |
| OE-08 Crédito | Acreditar el consentimiento y entrega de información precontractual en toda repactación u originación. | 1.240 repactaciones sin respaldo a Cero operaciones sin evidencia | Auditoría censal y prueba de recuperación WORM. |
| OE-09 Crédito | Reducir el tiempo de evaluación crediticia en POS sin diferir el flujo de cumplimiento normativo. | 40s a 3m a ≤ 8s (p95) sin mayor tiempo de atención | Medición E2E instrumentada en mesón y caja. |
| OE-10 Crédito | Migrar cartera viva (620k clientes) mitigando el riesgo normativo de la plataforma obsoleta. | Plataforma 2011 a 100 % migrado con cero divergencias | Conciliación diaria automatizada por ola de migración. |
| OE-11 Frontera | Implementar y auditar separación lógica entre retail y filial de crédito, registrando todo cruce. | Separación parcial a Auditoría sin hallazgos y 100 % de cruces registrados | Informe de auditoría independiente. |
| OE-12 Continuidad | Asegurar venta y crédito offline ante pérdida de enlace, con reconciliación automática post-contingencia. | Detención total a ≥ 8 hrs operación autónoma; cuadratura ≤ 30 min | Prueba de desconexión en horario comercial. |

## 3.5.3. Responsabilidad sobre la adopción y los indicadores

El modelo de gobierno del proyecto distingue estrictamente entre la capacidad técnica de la plataforma y la disciplina operativa de la compañía.

- Indicadores garantizados (100% sistémicos): Los objetivos OE-03, OE-05 y OE-07 a OE-12 dependen íntegramente de la arquitectura entregada. Se comprometen y garantizan sin condición de adopción por parte del usuario.

- Indicadores compartidos (Sistémicos + Operativos): Los objetivos comerciales OE-01, OE-02, OE-04 y OE-06 requieren un esfuerzo conjunto. La solución técnica provee la capacidad (ej. algoritmo ATP, ruteo de etiquetas), pero el CLIENTE ejecuta el proceso físico en sala (conteo, escaneo, picking). El acta de aceptación técnica aislará el rendimiento del software de la adopción humana, desplegando estas funciones primero en pilotos acotados para detectar desviaciones operativas antes del escalamiento.

# 3.6. Alcance de la Etapa 1 y de la Etapa 2, con criterio de asignación

El cronograma contractual de 56 meses se asume como indivisible e inalterable: la Etapa 1 contempla desarrollo entre los meses 1 y 12, marcha blanca entre el 13 y el 15, y paso a producción en el mes 16; la Etapa 2 comprende desarrollo entre los meses 13 y 18, marcha blanca entre el 19 y el 20, y producción en el mes 21; finalmente, la fase de Operación abarca los meses 21 a 56. La definición de alcance no consiste en redistribuir estos plazos, sino en determinar qué capacidades arquitectónicas se construyen y liberan en cada ventana.

La preferencia de urgencia manifestada por el Comité Directivo (inventario y disponibilidad como prioridad, seguido de precio, y finalmente el negocio financiero, marketplace y analítica) se adopta como directriz base. Sin embargo, se aplica una corrección estructural en su tramo final para mitigar el riesgo sistémico de la migración financiera y garantizar el cumplimiento normativo, conforme a los siguientes criterios de asignación.

## 3.6.1 Criterios de asignación

Se establecen seis criterios excluyentes, en estricto orden de precedencia, para la asignación de módulos. Ninguna carga de trabajo se distribuye por afinidad temática o comodidad del equipo:

- Dependencia técnica dura: Las capacidades habilitantes anteceden obligatoriamente a las dependientes. La frontera de datos precede a cualquier vista unificada de cliente; el motor de disponibilidad precede a la promesa de entrega y publicación digital; el bus de eventos precede a la estrangulación del núcleo de 2009.

- Irreversibilidad arquitectónica: Los componentes cuya separación a posteriori es inviable se ejecutan primero. Específicamente, la segregación lógica y física entre el dominio retail y el negocio financiero fiscalizado.

- Hitos regulatorios externos: Cumplimiento ineludible de la fecha límite inamovible (2029) impuesta por el plan de remediación de la autoridad financiera y el fin de soporte de la plataforma de originación de 2011.

- Exposición legal vigente: Priorización de los componentes vinculados a pasivos normativos en curso, como el procedimiento derivado de las 2.840 cancelaciones y la fiscalización de precios de febrero de 2026.

- Capacidad de absorción operacional: La asignación de trabajo concurrente se dimensiona sobre la capacidad real del área de TI del CLIENTE (46 profesionales para sostener 9 plataformas, 22 sucursales y 2 centros de distribución), evitando el colapso operativo en hitos paralelos.

- Ventanas de congelamiento de TI: Adaptación de los despliegues a los cinco períodos de bloqueo anuales, concentrando las intervenciones mayores exclusivamente en las únicas dos ventanas viables: marzo abril y julio octubre.

## 3.6.2 La corrección al orden de urgencia declarado

El análisis de riesgo valida la imposibilidad de migrar una cartera viva de 620.000 clientes con saldo durante la limitada ventana de seis meses de desarrollo asignada a la Etapa 2.

La estrategia de mitigación no altera la fecha del corte final de la cartera (que se mantiene en la Etapa 2 para respetar el orden comercial), sino que escinde la habilitación técnica de la ejecución operativa. Se establece el despliegue temprano en la Etapa 1 de los componentes habilitantes críticos: el gobierno de la frontera de datos, la captura estructurada de consentimientos, el archivo inmutable de largo plazo, el saneamiento de los 620.000 registros y el motor de conciliación. De este modo, la Etapa 2 recibe un ecosistema pre-validado contra la plataforma de 2011, no un diseño desde cero.

Respecto a la analítica predictiva y los modelos de aprendizaje automático (Machine Learning), su despliegue se introduce de manera controlada y acotada a través de la Cartera de Innovaciones. Estos modelos operarán estrictamente sobre datos anonimizados, condicionando su activación a la auditoría técnica que certifique que la frontera de datos entre el retail y el negocio financiero es infranqueable, asegurando cero vulneraciones normativas.

## 3.6.3 Asignación de alcance por módulo (Regla del 100 %)

La matriz asigna cada uno de los veinticuatro módulos arquitectónicos a una etapa contractual. Para los módulos de despliegue progresivo, se delimita explícitamente la entrega parcial, erradicando duplicidades.

| Módulo | Alcance entregado en Etapa 1 | Alcance entregado en Etapa 2 |
| --- | --- | --- |
| M-01 Motor de Disponibilidad | Servicio completo, colchón dinámico y publicación del nivel de confianza. | - |
| M-02 Inventario y Merma | Modelo ABC, disparadores, clasificación de merma e indicador de exactitud. | - |
| M-03 Maestro de Artículos | Validación de completitud como condición de publicación e indicador de calidad. | - |
| M-04 Gestión de Nodos Logísticos | Habilitabilidad de nodos y exclusión del centro de distribución de Concepción. | - |
| M-05 Motor de Precios | Carga, vigencia, propagación y tope diario de modificaciones. | - |
| M-06 Etiquetado Físico | Rutas de recambio, escaneo confirmatorio y condicionamiento del POS. | - |
| M-07 Trazabilidad de Precio | Versionado, réplica local y repositorio central inmutable (retención de tres años). | - |
| M-08 Punto de Venta (POS) | Venta, cobro, promociones y emisión en contingencia con folios preasignados. | - |
| M-09 Orquestador de Pedidos | Reserva, preautorización sin captura, asignación por costo total de servir. | - |
| M-10 Atribución de Venta | Imputación al origen y liberación contra confirmación física de movimiento. | - |
| M-11 Portal del Cliente | Consulta pública de precio, disponibilidad y estado de pedido; notificación retail. | Consulta autenticada de estado de cuenta y documentos financieros, bajo control de cruce. |
| M-12 Gobernanza Marketplace | - | Onboarding, sincronización de catálogo, SLAs y suspensiones escalonadas. |
| M-13 Postventa / Log. Inversa | Garantía legal en primera línea, retracto parametrizable y cuarentena lógica. | - |
| M-14 Conciliación Recobros B2B | Registro del expediente de recuperación asociado a cada prestación otorgada. | Liquidación automática, notificación al vendedor externo e imputación de cobro. |
| M-15 Originación Crediticia | - | Evaluación en línea, determinación de cupo, límite de tasa máxima y simulador. |
| M-16 Gestor de Evidencia | Captura estructurada, sellado criptográfico y archivo inmutable a largo plazo. | Bloqueo sistémico de la aceptación sin registro previo en el flujo de originación. |
| M-17 Contingencia Offline | Replicación del cupo preaprobado desde la plataforma vigente vía fachada. | Contingencia nativa con umbrales dinámicos y ventana de caducidad. |
| M-18 Administración de Cartera | - | Saldos, facturación, prelación de imputación y límites normativos de cobranza. |
| M-19 Migración de Cartera | Saneamiento de los 620.000 registros; motor de conciliación validado. | Olas de coexistencia, corte final y decomiso de la plataforma de 2011. |
| M-20 Bus de Eventos y API | Mapa topológico, bus, fachada y retiro de integraciones críticas (disponibilidad/precio). | Retiro de las integraciones restantes conforme a la priorización del mapa. |
| M-21 Frontera de Datos | Inventario de interfaces, denegación por omisión y registro de cruces inalterable. | - |
| M-22 Resolución de Identidad | Unificación en dominio retail y consolidación de zona neutral de identificadores. | Consulta síncrona transfronteriza habilitada para operaciones financieras. |
| M-23 Identidad y Accesos (IAM) | Credencial individual, traspaso de sesión y conector automatizado de RRHH. | Aprovisionamiento delegado de perfiles externos con caducidad automatizada. |
| M-24 Observabilidad | Instrumentación, niveles de degradación y bloqueo automático de despliegues. | - |

## 3.6.4 Colisiones de calendario declaradas

Asumiendo la adjudicación en diciembre de 2026 y la formalización contractual, el Mes 1 inicia efectivamente en enero de 2027. Esto sitúa las salidas a producción en abril de 2028 (Etapa 1) y septiembre de 2028 (Etapa 2), esquivando exitosamente los bloqueos anuales. Las colisiones residuales se abordan mediante planes de mitigación técnicos:

| Momento | Colisión Operativa / Normativa | Estrategia de Tratamiento |
| --- | --- | --- |
| Meses 11–12 | El cierre de desarrollo (Etapa 1) choca con el congelamiento de Navidad y el pico de 1.900 altas de temporada. | Congelamiento absoluto de despliegues productivos. Las pruebas integrales y de estrés se ejecutan en Preproducción asimilando el volumen real del peak. |
| Mes 13 | El inicio de la marcha blanca coincide con la última semana del congelamiento de fin de año (hasta el 6 de enero). | Inicio efectivo de la marcha blanca diferido al 7 de enero. La desviación técnica (6 días) se absorbe con la reserva de contingencia sin desplazar el hito de Producción. |
| Meses 13–15 | La marcha blanca convive con el congelamiento "Vuelta a Clases". | Aprovechamiento del alto volumen transaccional para telemetría. La estabilización y corrección de código se concentra en marzo, previo a la certificación final. |
| Meses 13–15 | Solapamiento contractual de Marcha Blanca (Etapa 1) y Desarrollo (Etapa 2). | Segregación física de frentes de trabajo y dotación, evidenciada y garantizada en la matriz de Nivelación de Recursos del cronograma. |
| Mes 17 o 18 | El Cyber de 2028 (fecha móvil dictada por terceros) irrumpe con la Etapa 1 en producción y la Etapa 2 en desarrollo. | Congelamiento del código (6 semanas de preaviso). Validación previa del motor ATP sobre un subconjunto de alto riesgo y activación de protocolos de degradación preventiva. |

## 3.6.5 Fase de Operación

Se despliegan 36 meses continuos de operación y soporte de misión crítica (meses 21 a 56). La estrategia operativa incorpora soporte 24x7x365 para el canal digital y los componentes financieros, y atención en horario comercial extendido (09:00 a 23:00) para las sucursales y operaciones físicas. Se contempla cobertura reforzada documentada para los tres eventos anuales masivos y soporte especializado presencial distribuido en las 11 regiones de operación.

# 3.7. Exclusiones explícitas, supuestos y restricciones

## 3.7.1 Exclusiones explícitas

Los siguientes componentes quedan excluidos del alcance de implementación. La arquitectura se diseña asumiendo la convivencia y la orquestación con estos elementos:

| N° | Exclusión | Diseño Compensatorio y Convivencia Arquitectónica |
| --- | --- | --- |
| X-01 | Reemplazo del ERP central y emisión de documentos tributarios. | El ERP permanece como emisor único de DTEs. La solución actúa como enrutador y provee conciliación y foliado local para contingencias offline. |
| X-02 | Adquisición física de etiquetas electrónicas para góndola. | Se especifica la tecnología y su costo; el diseño asume la retención del precio anterior en el POS hasta el escaneo físico manual como mitigación base. |
| X-03 | Adquisición de dispositivos móviles para vendedores de sala. | La arquitectura asume la restricción de infraestructura existente (640 terminales para 3.820 personas) y resuelve la fricción mediante traspasos nominativos rápidos de sesión. |
| X-04 | Desarrollo del portal interno de vendedores de Marketplace y su logística. | La integración se limita al onboarding, sincronización de stock, monitoreo de SLAs (5 KPIs) y notificación de devoluciones físicas. |
| X-05 | Motor de cálculo contable y liquidación de remuneraciones. | Se procesa y exporta la base bruta de cálculo para atribuir comisiones cruzadas (ej. despacho desde tienda), pero el pago lo ejecuta el sistema del CLIENTE. |
| X-06 | Sistema de cobranza judicial y ejecución de embargos. | El perímetro abarca exclusivamente el registro inmutable y la trazabilidad de las gestiones extrajudiciales y repactaciones. |
| X-07 | Flotas y sustitución de proveedores de última milla. | Integración API para trazabilidad del ciclo de vida del despacho, excluyendo la ruteo interno de los camiones de terceros. |
| X-08 | Obras civiles, canalización eléctrica y cableado estructurado. | El diseño entrega la planimetría y el cálculo de potencia/refrigeración; la ejecución es responsabilidad exclusiva del CLIENTE. |
| X-09 | Adquisición de hardware (POS, red, infraestructura de edge). | Dimensionamiento y especificación técnica exhaustiva suministrada en la Oferta Técnica para la compra directa por el CLIENTE. |
| X-10 | Contratos de telecomunicaciones de centros comerciales. | La arquitectura Edge (servidores locales) absorbe las caídas de red de terceros garantizando la autonomía comercial. |
| X-11 | Implementación del WMS en el centro de distribución de Concepción. | La infraestructura logística se excluye como punto de promesa digital hasta que abandone el control manual basado en planillas. |
| X-12 | Saneamiento retroactivo de la base histórica del inventario físico. | La arquitectura gestiona el margen de error conocido (12,4%) para calcular el disponible; no se ejecutarán conteos ciegos correctivos masivos fuera del modelo cíclico ABC. |

## 3.7.2 Supuestos

Los parámetros de dimensionamiento y capacidad que condicionan la planificación se formulan como supuestos gobernables, sujetos a re-validación en la fase de levantamiento:

| ID | Supuesto estructural | Impacto operacional | Mecanismo de validación |
| --- | --- | --- | --- |
| S-A | El mes 1 del contrato corresponde a enero de 2027. | Desplazamientos que expongan los hitos de producción al congelamiento de Navidad forzarían la reprogramación total del proyecto. | Aprobación del Acta de Inicio en Mes 1. |
| S-B | El evento Cyber de 2028 se fija entre mayo y junio, notificado con 6 semanas de anticipación | Un adelanto anómalo reduce la ventana de estabilización post-paso a producción (Etapa 1) | Anuncio oficial de la Cámara de Comercio. |
| S-C | El core de originación (2011) soporta exposición de cupos preaprobados vía API hacia el nodo local de contingencia. | Inviabilidad técnica inhabilitaría el consumo crediticio offline en tiendas (38% de la venta) durante la Etapa 1. | Prueba de concepto técnica (POC). |
| S-D | El corte de inventario para la migración se resuelve por estrategia declarada y no por conteo físico total simultáneo en las 24 instalaciones. | Un recuento físico global simultáneo en las 24 instalaciones generaría sobrecostos laborales y de horas extra no presupuestados. | Aprobación del Plan de Migración. |
| S-E | El sistema central de 2009 admite ser antepuesto por una capa de API Gateway sin modificar su código, y sus catorce integraciones pueden observarse y sustituirse individualmente. | La escritura clandestina en tablas elude la fachada estranguladora, obligando a emplear costosos esquemas de replicación CDC (Change Data Capture) a nivel de disco. | Auditoría del flujo piloto (Carga de Precios). |

## 3.7.3 Restricciones

Restricciones de Continuidad y Operación Física (Edge Computing):

- Continuidad operacional offline estricta en infraestructura on-premise por 24 horas continuas para garantizar la venta, cobro y contingencia crediticia exigida durante 8 horas en tiendas. Para el CD Concepción, la exigencia de autonomía se fija en 4 horas.

- Restablecimiento de red y sincronización bidireccional forzosa en un máximo de 30 minutos sin pérdida de DTEs ni solapamiento de stock.

- Tolerancia nula a la indisponibilidad de terminales por rotación; la sesión cajero-vendedor emplea rotación de credenciales (hot-swapping).

- Cinco ventanas de congelamiento de infraestructura inamovibles, implementadas como barreras automatizadas de CI/CD para bloquear despliegues durante peaks comerciales.

Restricciones Legales y Normativas (Zero Trust y Protección de Datos):

- Arquitectura de segregación lógica y auditoría inmutable estricta que garantice la incomunicación por defecto entre la filial de crédito y el retail comercial.

- Inmutabilidad probatoria de largo plazo: los registros precontractuales, el timestamp de entrega de información y el consentimiento de repactación se archivan en almacenamiento frío por el plazo de vigencia de la deuda más 6 años.

- Derivación de garantías prohibida por diseño. El flujo comercial de postventa absorbe financieramente las contingencias en primera línea, delegando la liquidación B2B al plano administrativo trasero.

Restricciones Contractuales del Proceso de Licitación:

- Plazo contractual de 56 meses y adopción obligatoria del despliegue en nube híbrida.

- Integración auditable de cinco modelos de innovación valorizados económicamente, incluyendo algoritmos de aprendizaje automático controlados perimetralmente para no comprometer datos sensibles.

- Censura absoluta de información tarifaria, precios unitarios y cálculos financieros en el cuerpo de la Oferta Técnica (Sobre N°2).

## 3.8. Catálogo de requerimientos funcionales core

El Anexo Técnico X consolida 223 requerimientos funcionales atomizados. Esta sección expone estrictamente el subconjunto core: aquellos requerimientos cuya omisión vulnera las restricciones innegociables del CLIENTE o bloquea la habilitación de dependencias arquitectónicas estructurales.

- Criterio de selección: Un requerimiento integra el núcleo core si (1) implementa de forma directa una de las quince restricciones no negociables, (2) materializa una decisión estructural de arquitectura, o (3) constituye un prerrequisito técnico bloqueante para el resto de su módulo.

- Prioridad: Se aplica el marco MoSCoW. La totalidad del catálogo core está clasificado como M (Obligatorio/Must), condicionando el éxito de los pasos a producción.

## 3.8.1 Gobernanza de datos y frontera regulatoria

| ID | Requerimiento | Módulo | Etapa | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-166 | Bloquear todo intento de cruce de información que no corresponda a una interfaz declarada en el inventario de flujos autorizados. | M-21 | 1 | Restricción N°1 · SUP-04 · OE-11 |
| RF-165 | Registrar cada cruce ejecutado entre ámbitos indicando dato, finalidad, base de licitud, autorización nominada e instante. | M-21 | 1 | SUP-04 · OE-11 |
| RF-170 | Excluir del catálogo de atributos disponibles en el motor de campañas todo atributo de origen financiero. | M-21 | 1 | Restricción N°1 · SUP-04 |
| RF-174 | Resolver la correspondencia entre identificadores exclusivamente a través de la tabla custodiada en zona neutral, con acceso nominado y registrado. | M-22 | 1 | SUP-03 |

## 3.8.2 Disponibilidad e inventario

| ID | Requerimiento | Módulo | Etapa | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-127 | Calcular la existencia disponible para vender restando de la existencia registrada las reservas vigentes, el comprometido no despachado y el colchón de confianza. | M-01 | 1 | SUP-01 · OE-02 |
| RF-128 | Determinar el valor del colchón de confianza en función de la categoría del artículo. | M-01 | 1 | SUP-01 · OE-02 |
| RF-157 | Impedir que cualquier canal de venta consuma el saldo bruto de inventario para publicar o comprometer existencia. | M-01 | 1 | SUP-01 |
| RF-161 | Mostrar al vendedor de piso el porcentaje de error probable junto a la disponibilidad publicada. | M-01 | 1 | SUP-01 |
| RF-137 | Calcular la exactitud de inventario resultante por categoría. | M-02 | 1 | SUP-18 · OE-01 |
| RF-139 | Impedir el cierre de un ajuste de inventario que no tenga asignado un componente de merma. | M-02 | 1 | SUP-17 · OE-03 |
| RF-143 | Impedir la publicación de una referencia en el canal digital mientras no cuente con los atributos obligatorios completos. | M-03 | 1 | Vacío V-03 |

## 3.8.3 Precio y evidencia fiscal

| ID | Requerimiento | Módulo | Etapa | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-028 | Impedir la venta de la referencia al precio nuevo mientras su punto de exhibición no confirme la actualización física. | M-06 | 1 | Restricción N°4 · SUP-09 · OE-04 |
| RF-023 | Cobrar el menor de ambos precios para el consumidor ante discrepancia detectada en línea de caja. | M-06 | 1 | Restricción N°4 · SUP-08 |
| RF-020 | Registrar la identidad individual del ejecutor del cambio de etiqueta. | M-06 | 1 | SUP-09 |
| RF-021 | Recuperar el precio publicado de una referencia para una fecha, hora y canal determinados. | M-07 | 1 | Restricción N°4 · SUP-10 · OE-05 |

## 3.8.4 Pedido, cumplimiento y comisión

| ID | Requerimiento | Módulo | Etapa | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-043 | Preautorizar el medio de pago al aceptar el pedido, sin capturar el cobro. | M-09 | 1 | SUP-11 · OE-07 |
| RF-045 | Capturar el cobro únicamente al registrarse el evento de confirmación de la preparación física. | M-09 | 1 | SUP-11 · OE-07 |
| RF-046 | Determinar automáticamente la alternativa de resolución aplicable según el motor de reglas ante quiebres de inventario. | M-09 | 1 | SUP-11 |
| RF-051 | Notificar al cliente el cambio de estado de su pedido antes de efectuar cualquier cobro definitivo. | M-11 | 1 | SUP-11 · OE-07 |
| RF-052 | Permitir a todos los actores consultar el estado del pedido desde una única fuente de verdad. | M-09 | 1 | SUP-11 |
| RF-077 | Seleccionar como punto de despacho aquel de menor costo total de servir. | M-09 | 1 | SUP-13 · OE-06 |
| RF-055 | Condicionar la transmisión de la base de comisión al movimiento real de inventario verificado en bodega. | M-10 | 1 | SUP-14 |

## 3.8.5 Operación de tienda y contingencia

| ID | Requerimiento | Módulo | Etapa | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-084 | Permitir al cajero cobrar la venta en modo desconectado. | M-08 | 1 | Restricción N°5 · OE-12 |
| RF-086 | Emitir el documento de venta en contingencia utilizando folios previamente asignados por el ERP. | M-08 | 1 | Restricciones N°5 y N°6 · Vacío V-01 |
| RF-100 | Enrutar la emisión de todo documento tributario hacia el sistema de gestión empresarial como único emisor. | M-08 | 1 | Restricción N°6 · X-01 |
| RF-089 | Permitir el otorgamiento de crédito en modo desconectado exclusivamente contra cupo preaprobado vigente. | M-17 | 1 y 2 | SUP-07 · Supuesto S-C |
| RF-092 | Impedir la apertura de una tarjeta nueva en modo desconectado. | M-17 | 2 | SUP-07 · Restricción N°3 |
| RF-095 | Reconciliar hacia los sistemas centrales la totalidad de las ventas registradas en modo desconectado. | M-08 | 1 | OE-12 |
| RF-097 | Procesar la reconciliación de forma idempotente, impidiendo la duplicación de ventas o documentos. | M-08 | 1 | OE-12 |

## 3.8.6 Postventa, garantía legal y marketplace

| ID | Requerimiento | Módulo | Etapa | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-188 | Impedir que el flujo de atención exija la derivación del consumidor al fabricante, al servicio técnico o al vendedor externo. | M-13 | 1 | Restricción N°7 · SUP-21 |
| RF-198 | Impedir que el estado de la recuperación contra el tercero condicione el cierre de la resolución al consumidor. | M-14 | 1 | SUP-21 |
| RF-190 | Impedir el reingreso de una unidad devuelta al inventario disponible mientras no exista decisión de aptitud registrada. | M-13 | 1 | SUP-22 |
| RF-106 | Notificar al vendedor de marketplace la recepción de la devolución en el instante en que se registra. | M-14 | 2 | SUP-15 |
| RF-119 | Registrar el acuse de conocimiento de las reglas de evaluación por parte de cada vendedor externo. | M-12 | 2 | SUP-16 |
| RF-124 | Despublicar automáticamente la oferta cuyo stock declarado haya superado el plazo de vigencia sin actualización. | M-12 | 2 | SUP-16 |

## 3.8.7 Crédito, consentimiento y migración

| ID | Requerimiento | Módulo | Etapa | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-199 | Exigir la entrega completa de la información precontractual antes de habilitar la evaluación de la solicitud. | M-15 | 2 | Restricción N°3 · SUP-06 · OE-08 |
| RF-206 | Impedir el registro de la aceptación del crédito mientras no exista acreditación de entrega previa de la información precontractual. | M-16 | 2 | Restricción N°3 · SUP-06 · OE-08 |
| RF-208 | Impedir el registro de una modificación de condiciones del crédito que no posea evidencia de consentimiento asociada. | M-16 | 2 | Restricción N°2 · SUP-05 · OE-08 |
| RF-210 | Restaurar desde archivo frío los antecedentes de una operación de crédito de cualquier cohorte dentro del plazo de retención. | M-16 | 2 | SUP-05 · OE-08 |
| RF-220 | Impedir la originación de una operación cuya tasa supere la Tasa Máxima Convencional vigente. | M-15 | 2 | SUP-06 |
| RF-213 | Impedir la ejecución de una gestión de cobranza fuera de los límites normativos de horario y de medio. | M-18 | 2 | SUP-05 |
| RF-216 | Generar el reporte de conciliación diaria de saldos durante todo el proceso de migración por olas de coexistencia. | M-19 | 1 y 2 | Restricción N°8 · SUP-25 · OE-10 |

## 3.8.8 Accesos, evento anual y ventanas de congelamiento

| ID | Requerimiento | Módulo | Etapa | Trazabilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-004 | Impedir el acceso mediante credencial compartida en líneas de caja o terminales de piso. | M-23 | 1 | Restricción N°11 · SUP-24 |
| RF-013 | Revocar la totalidad de los accesos y credenciales del trabajador a partir del término efectivo de su vínculo. | M-23 | 1 | SUP-24 |
| RF-007 | Impedir la ejecución de la función de originación a un usuario sin capacitación normativa acreditada vigente. | M-23 | 2 | SUP-24 |
| RF-163 | Permitir exclusivamente al rol facultado suspender manualmente la publicación comercial de una categoría. | M-24 | 1 | SUP-23 |
| RF-185 | Bloquear por diseño la ejecución de despliegues en producción durante las ventanas de congelamiento. | M-24 | 1 | Restricción N°9 |

# 3.9. Catálogo de requerimientos no funcionales core

## 3.9.1 Desempeño y tiempo de respuesta

## 3.9.2 Capacidad

## 3.9.4 Seguridad y frontera de datos

## 3.9.5 Retención, trazabilidad y migración

## 3.9.6. Precisión sobre Continuidad y Métricas de Negocio

## 3.9. Catálogo de requerimientos no funcionales core

con valor numérico verificable (RTO, RPO, tiempos de sincronización, latencia de consulta).  (Revisar dado el alcance, y recortar con claude)

## 3.10. Estrategia para obtener el apoyo de los grupos de interés clave

El vendedor comisionista: El vendedor de sala opera  bajo escasez de recursos y su remuneración depende directamente de la fluidez del sistema. Si el nuevo sistema  es percibido como un obstáculo . este sera evadido. La estrategia para este grupo se basa en 3 pilares.

- protección de la comisión (M10):Mediante la implementación del modulo de atribución de venta,se garantiza que el vendedor no pierda su comisión cuando una unidad de su sala sea despacha para un pedido web, ni cuando se realice una venta presencial con inventario en otra sucursal.

- Reducción de tiempo en la evaluación crediticia: El principal motivo actual de evasión por parte de los vendedores es que los procesos de cumplimiento normativo son excesivamente lentos. Actualmente, la evaluación crediticia tarda entre 40 segundos y 3 minutos (SUP-06). En un entorno de alta demanda, un cliente apurado con fila detrás frecuentemente prefiere no realizar la compra o cerrarla con otro medio de pago debido al tiempo de espera, lo que se traduce en una pérdida directa de la comisión por colocación financiera. La solución tecnológica propuesta reduce el tiempo de evaluación a ≤ 8 segundos (OE-09, M-15) y embebe el registro de la información precontractual y el consentimiento como un requisito sistémico bloqueante, sin añadir clics adicionales ni requerir firmas en papel (M-16). De este modo, el cumplimiento normativo se vuelve "invisible" para el vendedor: ya no le cuesta tiempo, no penaliza su productividad comercial y, por lo tanto, desaparece el incentivo perverso para evitarlo.

Estrategia para las jefaturas de Tienda: El dolor principal de los gerentes y jefes de local es la perdida de control sobre sus indicadores.

-

-

## 3.11. Criterios de aceptación del alcance comprometido

alineados a los resultados de negocio del caso. (Trabajar)

# 4. CAPÍTULO IV  ARQUITECTURA LÓGICA Y FÍSICA DE LA SOLUCIÓN

[abc]

## 4.1. Arquitectura lógica (Trabajar)

### 4.1.1. Estilo arquitectónico y su justificación

con alternativas descartadas. (Trabajar)

### 4.1.2. Límites de contexto y responsabilidades

separando explícitamente retail y filial emisora.  (Trabajar)

### 4.1.3. Estructura por capas

cliente, presentación, negocio, integración, datos.

### 4.1.4. Arquitectura de integración

contratos, versionado y gobierno del reemplazo de integraciones punto a punto.

### 4.1.5. Arquitectura de seguridad

Zero Trust (NIST SP 800-207), OWASP, identidad y separación de ámbitos.

### 4.1.6. Registro de decisiones de arquitectura (ADR)

para las decisiones estructurales del caso.

## 4.2. Arquitectura física (Trabajar)

### 4.2.1. Diagrama de infraestructura general

nube pública Multi-AZ + on-premise, con el carácter híbrido visible.

### 4.2.2. Emplazamiento componente por componente, con justificación

### 4.2.3. Nodo de tienda (arquitectura de borde)

cómputo y almacenamiento local que sostiene la operación desconectada.

### 4.2.4. Data Center primario y Data Center secundario

ubicación, servicios alojados, estrategia de replicación.

### 4.2.5. Topología de red y conectividad

segregación de redes exigida y enlaces de respaldo.

### 4.2.6. Alta disponibilidad, respaldo y recuperación ante desastres

política de RTO/RPO a nivel de diseño.

### 4.2.7. Dimensionamiento y plan de capacidad

estimación de las volumetrías del caso, con método y supuestos.

### 4.2.8. Especificaciones de tecnologías de software a utilizar

con ubicación y justificación.

### 4.2.9. Especificaciones de implementos a proveer (hardware y software)

sin precios

### 4.2.10. Ambientes

desarrollo, pruebas, preproducción y producción, con el ambiente de la filial emisora separado.

# 5. CAPÍTULO V  MODELO Y GESTIÓN DE DATOS

[abc]

## 5.1. Dominio de información

modelo conceptual de alto nivel con las entidades del caso y su dueño.

## 5.2. Frontera de datos entre retail y filial emisora

con base de licitud y mecanismo de segregación

## 5.3. Selección del paradigma de persistencia por dominio, con teorema CAP explícito

## 5.4. Modelo del dato de existencia y del disponible-para-vender

con grado de confianza.

## 5.5. Trazabilidad del precio publicado

con modelo temporal.

## 5.6. Modelo de evidencia de consentimiento

con integridad y recuperabilidad a más de diez años.

## 5.7. Estrategia general de migración, saneamiento y conciliación de datos históricos

## 5.8. Retención, archivado y ciclo de vida del dato

## 5.9. Estrategia de desempeño

indexación, particionamiento y caché a nivel de criterio.

## 5.10. Separación entre almacenamiento transaccional y analítico

# 6. CAPÍTULO VI  CARTERA DE CINCO INNOVACIONES

[abc]

## 6.1. Criterio de selección de la cartera

por qué estas cinco innovaciones y no otras.

## 6.2. Ficha de innovación

(una por tipo: Producto, Proceso, Arquitectura/Tecnología, Modelo de negocio, UX/Sostenibilidad), cada una con los siete elementos del Art. 29: problema dimensionado, tecnología que la sustenta, nivel de madurez con fuentes APA 7ª ed., diseño de incorporación, impacto económico en unidades físicas (sin cifras monetarias), indicador de verificación con línea base y meta, riesgo de adopción con estrategia (Mitigar/Evitar/Transferir/Aceptar).

## 6.3. Trazabilidad de la cartera

innovación ↔ módulo de la solución ↔ componente de arquitectura ↔ mes aproximado del cronograma.

## 6.4. Declaración de investigación pendiente

si alguna innovación la requiere.

# A. CAPÍTULO VII  ANEXOS DEL INFORME 1

[abc]

## A.1. Registro consolidado de supuestos

[PENDIENTE  KAN-64]

## A.2. Memoria de cálculo del dimensionamiento

[PENDIENTE  KAN-52 → Memoria de cálculo de dimensionamiento]

## A.3. Referencias bibliográficas (APA 7ª ed.)

[PENDIENTE  KAN-53 → Fuentes bibliográficas y nivel de madurez de innovaciones]

## A.4. Formularios anexos (T-6, T-19)

[PENDIENTE  Consolidar T-6 desde Capítulo I y T-19 desde Capítulo VI.]

## A.5. Tabla de trazabilidad interna

[PENDIENTE  KAN-46 → Formalidad del documento]

# CONTROL DE REVISIÓN FINAL

[PENDIENTE  KAN-54]  Barrido Art. 50.2, cobertura de subdocumentos, coherencia transversal, índice foliado, citas APA.